| Título do Projeto Compartilhamento de informações | Período de Execução |  |
| --- | --- | --- |
|  | Início: Data de publicação do ACT no DOU | Término: 120 meses após a publicação do ACT no DOU |
| Identificação do Objeto |  |  |
| O presente acordo tem por objeto estabelecer entre os partícipes o compromisso de conjugar esforços para viabilizar o modelo operacional da reforma tributária entre Estados e Distrito Federal, com a disponibilização dos documentos fiscais eletrônicos NF-e, CT-e, CT-e OS, MDF-e, GTV-e, NFC-e, BP-e, NF3e e NFCom. |  |  |
| Justificativa da Proposição |  |  |
| A celebração deste acordo auxiliará os acordantes no cumprimento de suas competências por meio do compartilhamento de documentos fiscais eletrônicos autorizados pelos Estados e Distrito Federal, permitindo potencializar os trabalhos de fiscalização e apuração de todos os tributos, e o modelo operacional da reforma tributária |  |  |
| 1- Aos Estados e Distrito Federal, com a obtenção de dados dos documentos fiscais eletrônicos, de forma automatizada, poderá operacionar o modelo da reforma tributária, quanto a apuração, arrecadação, e a sua fiscalização eletrônica as informações obtidas através da NF-e, CT-e, CT-e OS, MDF-e, GTV-e, NFC-e, BP-e, NF3e e NFCom, que passarão a ser distribuídos pela SVD-RS; |  |  |

ANEXO ÚNICO

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| Cronograma físico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Etapa Fase | Especificação | Duração |  |
|  |  |  | Início | Término |
| Disponibilização, pelos Estados, Distrito Federal e SVD-RS, do Boletim Técnico de Distribuição dos Documentos Fiscais Eletrônicos - BT - de compartilhamento dos documentos fiscais previstos neste acordo | 1 | Detalhar as informações necessárias para a implementação das comunicações objeto deste acordo. | 1 mes da data de publicação do ACT | 120 meses da data de publicação do Acordo de Cooperação Técnica |
| Disponibilização pelos Estado e Distrito Federal, podendo ser de forma centralizada pela SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul – SVRS, dos arquivos XML da BP-e | 2 | Desenvolvimento dos serviços de compartilhamento, automatizado, dos arquivos XML da BP-e e seus eventos | 03 meses da data de publicação do ACT | 120 meses da data de publicação do Acordo de Cooperação Técnica |
| Disponibilização pelos Estados e Distrito Federal, podendo ser de forma centralizada pela SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul – SVRS, dos arquivos XML da NFC-e | 2 | Desenvolvimento dos serviços de compartilhamento, automatizado, dos arquivos XML da NFC-e e seus eventos | 03 meses da data de publicação do ACT | 120 meses da data de publicação do Acordo de Cooperação Técnica |
| Disponibilização pelos Estado e Distrito Federal, podendo ser de forma centralizada pela SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul – SVRS, dos arquivos XML da NFCom | 3 | Desenvolvimento dos serviços de compartilhamento, automatizado, dos arquivos XML da NFCom e seus eventos | 03 meses da data de publicação do ACT | 120 meses da data de publicação do Acordo de Cooperação Técnica |
| Disponibilização pelos Estado e Distrito Federal, podendo ser de forma centralizada pela SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul – SVRS, dos arquivos XML da NF3e | 4 | Desenvolvimento dos serviços de compartilhamento, automatizado, dos arquivos XML da NF3e e seus eventos | 03 meses da data de publicação do ACT | 120 meses da data de publicação do Acordo de Cooperação Técnica |

2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO